**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРБУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31 марта 2017 года № 7

д. Горбуновка

|  |  |
| --- | --- |
| «О проведении весеннего месячникапо благоустройству, озеленению и санитарной очистке Горбуновского сельского поселения» |  |

В целях реализации распоряжения Правительства Орловской области от 23 марта 2017г. №115-р «Об участии в общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», оздоровления экологической обстановки, привлечения трудовых коллективов в приведение в порядок общественных и ведомственных территорий, администрация Горбуновского сельского поселения

постановляет:

1. Объявить двухмесячник благоустройства, озеленения и санитарной очистки Горбуновского сельского поселения с 1 апреля по 1 июня 2017 года и 22 апреля 2017 года экологический субботник.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, всем жителям поселения организовать работу по приведению в надлежащее санитарное состояние своих внутренних, прилегающих и закрепленных территорий, отремонтировать изгороди и фасады зданий.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке поселения (приложение).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Горбуновского сельского поселения А.Ю. Агафонов

Приложение к постановлению

 от 31.03.2016г. №7

План мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятие | Время проведения | Ответственные за проведение |
| 1 | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, всем жителям поселения организовать работу по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий, ремонту фасадов, зданий и изгородей в период двухмесячника. | до 30 апреля | Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, жители поселения |
| 2 | Провести обрезку деревьев, кустарников около частных домов. | с 01 апреля | Жители поселения |
| 3 | Населению необходимо привести придомовые территории в надлежащее санитарное состояние | до 30 апреля |  |
| 4 | Провести ремонт братских захоронений и памятных знаков | до 30 апреля | Работники администрации |
| 5 | Провести осмотры территории поселений с целью выявления нарушений правил благоустройства | до 30 апреля | Работники администрации  |